## Slide 1: 数据结构课程设计
2026- 2027学年 第1学期
苏 航

## Slide 2: 课程设计目的
是【数据结构与算法分析】课程教学重要环节
是将理论与实际联系的必要过程
通过课程设计→打下坚实的基础
  加深对课程内容的理解
  掌握各种数据结构的应用方式
  提高进行软件设计与制作的能力
  培养具有良好的程序设计素质的计算机人才

## Slide 3: 课程设计方式
给出规范的题目需求，（共2个题目）
  学号尾号为奇数的同学完成第1题
  学号尾号为偶数的同学完成第2题
要求学生独立地完成相应的课题
  同学间可以商量，但严禁抄袭！
由教师分阶段检查和最后的验收
  检查验收课程设计第15、16周， 周一（计科）、周五（信安）的5-8节
    第1题15周检查验收
    第2题16周检查验收
  鼓励提前完成并预约检查！

## Slide 4: 课程设计阶段
第一阶段：
  布置课程设计题目，开学第1周发布
第二阶段：
  学生按照题目要求，独立完成课程设计的题目
第三阶段：
  学生按照要求撰写课程设计报告
  完成三个阶段的全部任务
第四阶段：
  检查验收课程设计第15、16周

## Slide 5: 课程设计过程
分析阶段：
  仔细阅读课程设计题目要求，正确理解题目的基本需求，明确题目应该具有的基本功能
  需要输入的数据信息和输出的结果及输出的形式，在此基础上抽取相应的数学模型，选择合适的数据结构
设计阶段：
  确定数据结构的存储结构
  设计模块及各模块之间的关系
  设计各种操作的算法以及系统的用户界面

## Slide 6: 完成课程设计任务的过程
编码阶段：
  利用面向对象的语言实现上述设计的内容，不能使用类库、模板等（用户界面除外）
调试并测试：
  选用适当的测试数据对所实现系统进行测试，测试数据应该尽可能地覆盖各种情况
在不同的阶段生成对应的报告文档
各阶段检查30分，验收检查40分，课程设计报告30分

## Slide 7: 课程设计要求
要求每位学生独立完成自己分配到的课题
依照上机时间安排，按时到机房上机
  如有特殊情况，必须亲自向指导教师说明
为了使教师掌握每位学生课题完成的进度，教师安排2次进度检查
  每位学生必须到机房，根据课题指导教师的要求进行检查，每次检查的结果作为最终成绩评定的重要依据
如果在课程设计期间发现问题，及时找指导教师联系并解决

## Slide 8: 课程设计要求
第15、16周是课程设计最终验收时间
  自己程序的光盘（可以统一提交一个U盘）
    包括源代码、课程设计报告电子版
  课程设计报告（纸版）
    A4纸打印，没有报告不给予检查，并且没有成绩
  若错过了时间，不能再补
    给一次机会（但会扣分）
    16周是deadline，过时不补
  检查时必须出示本人的学生证

## Slide 9: 课程设计要求
验收时，指导教师会现场变更需求，要求同学现场修改源代码
若发现作弊者，作弊双方均按学籍管理办法处理
日新学堂
  会同步更新资料（没有更新的话请同学们提醒）

## Slide 10: 其他要求
建议使用Git来管理你的项目
  根据你Git的使用情况有额外+分
推荐试用码云
  https://gitee.com ，可以免费试用个人版

## Slide 11: 其他要求
建议在设计和撰写报告中使用专业工具——UML
  StarUML
  EA
  MS Visio

## Slide 12: 课程设计安排
第1周：
  在 “日新学堂”公布题目及设计的要求
第2周至第16周
  按照要求独立完成课程设计题目所要求的各项任务，通过进度检查
第15周
  周一（计科）、周五（信安）的5-8节
  做第1题的同学进行验收检查
第16周
  周一（计科）、周五（信安）的5-8节
  做第2题的同学进行验收检查

## Slide 13: 课程设计安排
第1次进度检查
  第06周周一（计科）、周五（信安）的5-8节第1题进行检查
  第07周周一（计科）、周五（信安）的5-8节第2题进行检查
第2次进度检查
  第11周周一（计科）、周五（信安）的5-8节第1题进行检查
  第12周周一（计科）、周五（信安）的5-8节第2题进行检查
最终验收检查
  第15周星期一5-8节 第1题最终检查
  第16周星期一5-8节 第2题最终检查

## Slide 14: 课程设计报告
课程设计报告应该能够反映学生完成课程设计题目的全部情况
  对课程设计题目要求的分析
  应用程序的设计
  程序的测试过程以及程序的运行情况等
编写课程设计报告是课程设计的一个不容忽视的重要环节
  占30分

## Slide 15: 课程设计报告
【需求分析】
  认真阅读课程设计指导书中的题目描述，详细总结分析出课程设计题目的需求
  需求分析部分至少应包括：
    程序需要完成功能
      题目明确要求的功能
      为构建程序必须添加的管理功能
    需要处理的数据
    程序开发运行选用的环境
    用户界面的设计等
要求用简练、清晰的语言、图表等将课程设计的题目需求描述清楚

## Slide 16: 课程设计报告
【数据结构设计】
  所定义的主要数据结构
  程序整体的结构，以及各模块的功能描述
【详细设计】
  每个函数的流程图和局部的数据结构说明等

## Slide 17: 课程设计报告
【测试】
  所设计的用于整个程序的测试用例和测试结果
  测试用例
    正确运行程序的用例
    导致程序运行错误的用例
    边界数据的用例等
【总结与提高】
  同学依据自己的经历写出个性化的总结
    程序开发中的体会与收获
    开发中遇到的问题与解决情况
    自己对自己完成课设情况的评价等

## Slide 18: 报告的要求
标题分为三级
  第1级标题 1
    三号黑体，居中，与下行文字间距12磅
  第2级标题 1.1
    四号黑体，左缩进两个汉字，与下行文字间距6磅
  第3级标题 1.1.1
    小四号黑体，左缩进两个汉字，与下行文字间距3磅
2．正文
  五号宋体，首行缩进两个汉字，两端对齐，行间单倍距
封面格式
  参见“《数据结构》课程设计报告要求”文档

## Slide 19: 报告的要求
报告封面
  见右侧
报告页数
  全部内容
    最多60页
  精炼报告内容
  做到清晰明确
  避免大水漫灌

## Slide 20: 题目
具体见对应的课设题目文档
  第1题 医院门诊预约与智能导诊系统
  第2题 电商物流配送路径规划系统